625048,  г. Тюмень, ул. 50 лет Октября,  д. 29/2  телефон  +7 (3452)  68-90-90     ms@r72.ru

УТВЕРЖДАЮ: Исполнительный директор ООО «МобилСервис» ______________ Я.В. Завражнов «___» ____________ 20___ г.

# РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОМАНДНЫХ ПЛАНЕРОК

Редакция № 1

Дата введения «23» марта 2026 г.

Адрес: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 29, помещ. 2, этаж 3, офис 1

г. Тюмень

Цель регламента: Обеспечить структурированное, прозрачное и эффективное проведение регулярных встреч, исключить потерю рабочего времени и сфокусировать команду на результатах.

1. БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА И ДИСЦИПЛИНА

Эти правила обязательны для всех участников и типов встреч.

- Пунктуальность: Встреча начинается ровно в назначенное время. Опоздавшие присоединяются молча, не прерывая выступающего.

- Один микрофон: Говорит только один человек. Перебивать коллег строго запрещено.

- Правило «Парковки»: Любая важная тема, которая выходит за рамки повестки дня, не обсуждается сразу. Она фиксируется на «парковке» (в чате или отдельном документе) для обсуждения после планёрки.

- Фокус внимания: Ноутбуки и телефоны используются только для демонстрации отчетов или ведения заметок по теме встречи. Сторонние переписки и задачи откладываются.

- Обязательный Follow-up (Протокол): Любая встреча завершается кратким резюме в рабочем чате: Что решили? Кто ответственный? В какие сроки?

2. СТАНДАРТ ОТКРЫТИЯ ВСТРЕЧИ (Первые 2-3 минуты)

Чтобы встреча прошла продуктивно, спикер (руководитель или его заместитель) обеспечивает правильный старт:

- Короткое приветствие и настройка на рабочий лад.

- Озвучивание повестки (1 мин): Руководитель четко проговаривает: "Сегодня наша цель - обсудить X, Y и Z".

3. СТРУКТУРА И ТАЙМИНГ ВСТРЕЧ

Ежедневная планёрка (Daily)

Длительность: 30  минут

Цель: Оперативная синхронизация и выявление барьеров.

Каждому участнику дается по 2-3 минуты на выступление.

- Вчера: Что конкретно было сделано за вчерашний день (только факты и результаты) - 10 минут.

- Сегодня: Главный приоритет и план задач на сегодня - 10 минут.

- Барьеры: Что мешает выполнить задачу? (Решение проблемы не ищется на встрече, назначаются ответственные для решения вопроса после планёрки) - 10 минут.

Ежемесячная планёрка

Длительность: 30 минут

Цель: Контроль ключевых показателей.

Требует предварительной подготовки: все отчеты участники изучают до планерка.

- План/Факт: Быстрый обзор главных финансовых показателей. Выполнили план или нет? - 10 минут.

- Ретроспектива: Разбор главной победы месяца (что сработало) и главной ошибки (что нужно исправить) - 10 минут.

- Фокус на новый месяц: Озвучивание 1-3 главных приоритетов и целей - 10 минут.

Годовая планёрка

Длительность: 1 час (60 минут)

Цель: Стратегическое согласование и мотивация команды.

- Итоги года: Глобальные достижения, ключевые цифры, обзор пройденных вызовов - 20 минут.

- Стратегия и Вектор: Куда мы идем дальше? Презентация главных годовых целей и новых проектов - 20 минут.

- Признание и Q&A: Награждение отличившихся сотрудников и ответы на заранее собранные вопросы от команды - 20 минут.

4. ПРАВИЛА ЗАМЕЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Планёрка не отменяется из-за отсутствия руководителя (отпуск, болезнь, накладки в расписании). Процесс должен работать автономно.

Кто проводит встречу:

- Ежедневная: Руководитель отдела или дежурный сотрудник (рекомендуется еженедельная ротация спикера для развития лидерских качеств).

- Ежемесячная: Руководитель технического отдела, HR - менеджер.

- Годовая: Переносится до возвращения руководителя, либо проводится вышестоящим руководством (например: генеральным директором).

Обязанности замещающего (спикера):

- Начать встречу вовремя и жестко контролировать тайминг.

- Пресекать отклонения от темы (отправлять вопросы на «парковку»).

- Проконтролировать создание протокола и отправить его копию отсутствующему руководителю.

- Собрать список критических вопросов, требующих решения руководителя, для передачи ему после возвращения.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Дата | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |